| FICHA DE PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema |  | INFOCAPT-ENESEM2019 |  |  |  |  | Fecha de Prueba |  |  | 22-06-2020 |  |
| Descripción |  | Revisar las modificaciones a la malla de validación correspondiente al módulo de informante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Prueba: |  | Prueba de Funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  | Revisar las modificaciones, incrementos y eliminación que se ejecutó en la malla de validación para el módulo de informante, así como el diseño del formulario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humanos |  |  |  | Tecnológicos |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha Inicio |  | 18/06/2020 |  |  | Hora Inicio |  |  |  |  |  |  |
| Fecha Fin |  | 22/06/2020 |  |  | Hora Fin |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES A PROBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Módulo Informante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Actividad |  | Resultado |  |  | Responsable |  |  | Estado |  | Observación |
| 1 | Se solicita de favor que la casilla c9_ii_2 solo debe activarse si se ingresa información en la fila 340 caso contrario debe estar bloqueada |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Se adjunta captura de imagen en Word imagen 1 |
| 2 | Se solicita revisar esta validación "El valor de la Var_10035 debe ser inferior o igual que la suma de las variables del Cap. 10, Sección I (Agua): 10000 (Preg. 1) + 10004 (Preg. 3.1) + 10030 (Preg. 4). En caso contrario, mostrar mensaje de advertencia." es importante mencionar que la variable 10004 esc10_i_2_2 y no como aparece en el mensaje del aplicativo c10_i_3_2 esa casilla ya no existe corregir la validación y el mensaje |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Se adjunta captura de imagen en Word. Imagen 2 |
| 3 | no se visualiza el cambio favor referirse a la validación "En la columna (2.1) de la pregunta 2, debe existir las opciones de unidades de medida siguientes: 1 kg, 2 ton en casi todas las líneas, excepto en la línea 377 casillero 10401, donde se permitirá registrar: 1 Kilogramo; 2 Tonelada; 3 Galón " |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Se revisó nuevamente en el aplicativo y no se visualiza el cambio, favor revisarlo nuevamente |
| 4 | En la columna (2.1) de la pregunta 3, debe existir las opciones de unidades de medida siguientes: 1 Kilogramo; 2 Tonelada; 3 Galón |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Se revisó nuevamente en el aplicativo y no se visualiza el cambio, favor revisarlo nuevamente |
| 5 | Se solicita corregir el mensaje que emite el aplicativo respecto a esta validacion “En la columna (5) debe desplegarse la suma de las columnas (3.1.2), (3.2.2) (3.3.2) y (4.1.2). La suma debe ser igual a la cantidad registrada en la columna 2.2 “ , pues hace referencia a la columna” 2” cuando debe decir “2.2” |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Se adjunta captura de imagen en Word. IMAGEN 3 |
| 6 | Favor revisar la validación “Si en la columna (4.1.1) se respondió "Sí", llenar desde la columna (6.1) hasta la columna (7.2)”No esta corregido el mensaje que emite el aplicativo, específicamente se solicita cambiar “7.1” por “7.2” y por tal razón la validación revisarlo por favor |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Se adjunta captura de imagen en Word. IMAGEN 4 |
| 7 | Se observa que ya está incluida la lista despegable como se había solicitado, sin embargo no se cumple la siguiente condición estipulado en la malla de validación " En la tabla 3 " desechos peligrosos" en la columna "TIPO DE DESECHO GENERADO POR LA EMPRESA " se deberá incluir la lista desplegable de residuos para que el informante elija, sin embargo se solicita precargar inicialmente los mostrados en el formulario en excel, la lista se encuentra en el anexo 1 de esta malla." |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Considerar lo estipulado en negrilla. |
| 8 | Favor corregir el número de columna, cambiar “3.3” por “4.1” en la tabla de residuos no peligrosos. |  | Por corregir |  |  | Karina Guallasamin |  |  | regular |  | Se adjunta captura de imagen 5 |
| COMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |