| FICHA DE PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN GENERAL REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema |  |  | INFOCAPT-ENESEM2019 |  |  |  | Fecha de Prueba |  |  | 13-08-2020 |  |
| Descripción |  |  | Revisar las modificaciones a la malla de validación correspondiente al módulo de crítica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Prueba: |  |  | Prueba de Funcionalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  | Revisar las modificaciones, incrementos y eliminación que se ejecutó en la malla de validación para el módulo de crítica, así como el diseño del módulo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humanos |  |  |  |  | Tecnológicos |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha Inicio |  |  | 13/08/2020 |  |  | Hora Inicio |  |  |  |  | 11h00 |
| Fecha Fin |  |  | 13/08/2020 |  |  | Hora Fin |  |  |  |  | 15h30 |
| COMPONENTES A PROBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Módulo de crítica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE LA PRUEBA Y RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Actividad | Resultado |  | Responsable |  |  |  |  | Estado |  | Observación |
| 1 | Revisión de funcionalidad | Implementado |  | DECON / DEAGA |  |  |  |  | Correcto |  |  |
| 2 | Revisión de validaciones | Implementado |  | DECON / DEAGA |  |  |  |  | Por corregir |  | Se envía Excel de observaciones |
| COMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solo faltan 2 observaciones, mismas que obedecen a implementaciones que se realizarán en malla de validación. Estas ya se enviaron en la segunda ronda de pruebas, pero no se ha emitido respuesta por parte de DIRAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |